PROJECTDOCUMENTATIE

Broccoli Blitz

It's in the Game - HBO-ICT Jaar 1

Teamleden:

Lucas Averesch - Max Kotteman - Rutger Wijnberg

Saxion Hogeschool

Projectduur: 8 weken

Sprint meetings: Wekelijks

# Inhoudsopgave

1. Projectoverzicht

2. Sprint 1 - Core Setup (Week 1-2)

3. Sprint 2 - Gameplay & UI (Week 3-4)

4. Sprint 3 - Expansion & Polish (Week 5-6)

5. Sprint 4 - Audio & Presentatie (Week 7-8)

6. Blokkades & Oplossingen

7. Eindresultaat

# 1. Projectoverzicht

## 1.1 Spelconcept

Broccoli Blitz is een arcade-game waarin de speler een opstandige broccoli bestuurt in een keukenomgeving. Het doel is om zo lang mogelijk te overleven door obstakels te ontwijken en keukenpersoneel uit te schakelen. De game combineert klassieke endless runner-elementen met unieke gameplay mechanics zoals power-ups, een muntensysteem en diverse vijanden.

## 1.2 Kernmechanics

- Springen en dubbel jumpen om obstakels te ontwijken

- Bukken om onder hindernissen door te gaan

- Aanvallen om vijanden uit te schakelen

- Munten verzamelen voor upgrades en cosmetics

- Power-ups gebruiken (shield, bom, fire rate)

## 1.3 Projectplanning

Het project besloeg 8 weken met wekelijkse sprint meetings. De sprints waren als volgt ingedeeld:

| Fase / Week | Activiteiten & Verwacht Resultaat |
| --- | --- |
| Week 1-2 (Sprint 1) | Concept, prototype, basic movement - Eenvoudige speelbare versie |
| Week 3-4 (Sprint 2) | Gameplay uitbreiden, UI, eerste level - Core gameplay staat |
| Week 5-6 (Sprint 3) | Content, polish, testen - Bijna complete versie |
| Week 7-8 (Sprint 4) | Bugfixes, balans, documentatie, pitch - Eindproduct + presentatie |

## 1.4 Taakverdeling

| Rol | Teamlid | Verantwoordelijkheden |
| --- | --- | --- |
| Gameplay Programmer | Max Kotteman | Player movement, controls, attack, gadgets |
| Enemy & Level Designer | Rutger Wijnberg | Vijanden, level flow, obstakels, difficulty |
| UI/UX Designer | Lucas Averesch | HUD, score, muntensysteem, menu's |
| Scrummaster | Lucas Averesch | Planning, standups, contact docent |
| Visuals & Audio | Rutger Wijnberg | Sprites, animaties, audio-effecten |
| Technische Documentatie | Lucas Averesch | Architectuur, class-diagram, installatie |
| Presentatie & Trailer | Max Kotteman | Gameplay video, presentatie slides |

# 2. Sprint 1 - Core Setup (Week 1-2)

## 2.1 Sprint 1 - Documentatie

### Overzicht van de sprint

Sprint 1 besloeg week 1 en 2 van het project (vanaf 17 november 2025) en had als doel het opzetten van de basisstructuur van het spel. De focus lag op het implementeren van de kernmechanics: player movement, de oneindige scrollende achtergrond, het level generation systeem, de eerste vijand, en het basisscore- en muntensysteem. Er waren twee wekelijkse sprint meetings om de voortgang te bespreken.

### Wat er gepland stond

| Issue # | Omschrijving |
| --- | --- |
| #6 | Player movement: lopen, springen, dubbel jump, bukken + attack |
| #7 | Meebewegende oneindige achtergrond (parallax) |
| #9 | Oneindige parkour map (segment generator) |
| #10 | Muntensysteem + werkend score system |
| (geen #) | Eerste enemy + basic spawn integratie |

### Wat er is opgeleverd

Alle geplande items voor Sprint 1 zijn succesvol opgeleverd:

- Player Movement (#6): Volledige implementatie van lopen, springen, dubbel jump, bukken en attack. De state machine ondersteunt idle, run, jump, double, crouch en attack states. Input mapping met keybinds en debouncing werkt correct. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

- Parallax Achtergrond (#7): Twee lagen met verschillende snelheden geïmplementeerd. Naadloze herhaling zonder zichtbare naden. Object pooling voor efficiënte tile-handling. Toegewezen aan: Lucas Averesch en Max Kotteman.

- Segment Generator (#9): Segment-gebaseerde level-flow met variërende hoogtes en afstanden. Geen onmogelijke jumps dankzij difficulty curve. Despawn systeem voor off-screen segments. Toegewezen aan: Lucas Averesch.

- Score & Muntensysteem (#10): Coins spawnen met pickup en visuele/audio feedback. Score berekening op basis van afstand, kills en coins. UI toont live score en coins. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

- Eerste Enemy: Basis-enemy met simpele AI en spawn mechanisme. Enemy heeft HP, damage en patrol/chase gedrag. Collision met player en projectielen werkt. Spawns via tijdsinterval of waves. Toegewezen aan: Max Kotteman.

### Wat nog niet af is en waarom

Alle geplande items voor Sprint 1 zijn volledig afgerond. Er waren geen openstaande taken aan het einde van deze sprint. De milestone 'Sprint 1 - Core Setup' is 100% compleet.

### Koppeling naar issues / backlog items

| Issue | Status |
| --- | --- |
| #6 - Player movement | Done - Closed |
| #7 - Parallax achtergrond | Done - Closed |
| #9 - Segment generator | Done - Closed |
| #10 - Muntensysteem + score | Done - Closed |
| Enemy + spawn integratie | Done - Closed |

### Korte toelichting op de voortgang

Sprint 1 verliep volgens planning. Het team heeft tijdens de wekelijkse meetings de voortgang besproken en problemen tijdig opgelost. De basisfunctionaliteit van het spel is opgezet, waardoor er een speelbaar prototype ontstond.

## 2.2 Sprint 1 - Retrospective

### Wat ging goed?

- De taakverdeling was helder en iedereen wist wat er van hem verwacht werd.

- De GitHub backlog en project board werkten goed voor het bijhouden van de voortgang.

- De wekelijkse sprint meetings hielden iedereen op de hoogte.

- Alle core mechanics werden tijdig geïmplementeerd.

### Wat ging niet goed?

- De parallax-achtergrond had initieel performanceproblemen bij 60 FPS.

- Sommige acceptatiecriteria waren niet volledig ingevuld op GitHub-issues.

### Wat hebben we geleerd?

- Object pooling is essentieel voor performance bij herhalende elementen.

- Het is belangrijk om acceptatiecriteria vooraf volledig te definiëren.

### Hoe gaan we dit verbeteren?

- In Sprint 2 worden alle issues voorzien van complete acceptatiecriteria voordat we beginnen.

- Performance wordt vanaf het begin getest en geoptimaliseerd.

# 3. Sprint 2 - Gameplay & UI (Week 3-4)

## 3.1 Sprint 2 - Documentatie

### Sprint planning

Sprint 2 besloeg week 3 en 4 van het project. De planning was gericht op het uitbreiden van de gameplay met power-ups, het toevoegen van een main menu en highscore scherm, en het implementeren van een dynamisch difficulty systeem. Wekelijkse sprint meetings werden gehouden om de voortgang te monitoren.

### Sprint doel

Het hoofddoel van Sprint 2 was het verrijken van de gameplay-ervaring met power-ups en het toevoegen van een gebruiksvriendelijke user interface met main menu en highscore functionaliteit.

### Wat er is opgeleverd

- Power-ups (#11): Drie power-ups: Shield (tijdelijke onschendbaarheid), Fire Rate (verhoogde schietsnelheid), Bom (cleart enemies). Toegewezen aan: Max Kotteman.

- Main Menu + Highscore Scherm (#13): Volledig startscherm met Start, Settings en Quit. Highscore lijst met naam, score en tijd. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

- Versnelde Map (#14): Tempo en scrollsnelheid schalen op basis van score. UI feedback met warning bij speed-up. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

### Wat niet af is en waarom

Alle geplande items voor Sprint 2 zijn volledig afgerond. De milestone 'Sprint 2 - Gameplay & UI' is 100% compleet.

### Koppeling naar issues / backlog items

| Issue | Status |
| --- | --- |
| #11 - Power-ups: shield, fire rate, bom | Done - Closed |
| #13 - Main menu + highscore scherm | Done - Closed |
| #14 - Versnelde map gekoppeld aan score | Done - Closed |

## 3.2 Sprint 2 - Sprint Review

### Wat is af

- Issue #11 - Power-ups systeem met drie unieke power-ups

- Issue #13 - Main menu met start, settings en quit functionaliteit

- Issue #14 - Difficulty manager die map snelheid koppelt aan score

### Wat is niet af

Alle geplande features voor Sprint 2 zijn succesvol afgerond.

### Wat is doorgeschoven naar Sprint 3

Er zijn geen items doorgeschoven. Sprint 3 begint met eigen geplande features: meerdere vijandtypes, secondary button gadget, geanimeerde broccoli, game over scherm.

## 3.3 Sprint 2 - Retrospective

### Wat ging goed?

- De power-ups voegen duidelijk merkbare variatie toe aan de gameplay.

- Het main menu geeft het spel een professionele uitstraling.

- De wekelijkse meetings zorgden voor goede afstemming binnen het team.

### Wat ging niet goed?

- De balans van power-up drop rates moest meerdere keren worden aangepast.

- De highscore opslag had initieel problemen met persistentie.

### Hoe gaan we dit verbeteren?

- In Sprint 3 wordt meer tijd besteed aan playtesting voordat features als 'done' worden gemarkeerd.

# 4. Sprint 3 - Expansion & Polish (Week 5-6)

## 4.1 Sprint 3 - Documentatie

### Sprint planning

Sprint 3 besloeg week 5 en 6 van het project. De focus lag op het uitbreiden van de content met meer vijanden, het toevoegen van polish zoals animaties, en het afronden van gameplay features. Wekelijkse sprint meetings werden voortgezet.

### Sprint doel

Het hoofddoel van Sprint 3 was het uitbreiden van de game content met variatie in vijanden, een gadget-systeem, animaties en een game over scherm.

### Wat er is opgeleverd

- 4-5 Verschillende Enemies (#16): Minstens 4 unieke enemy archetypes met variatie in gedrag, snelheid en aanvalspatroon. Toegewezen aan: Max Kotteman.

- Secondary Button Gadget (#18): Eenmalige gadget-ability met cooldown/reset systeem. Duidelijke UI-indicator. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

- Geanimeerde Broccoli (#21): Volledige sprite-animaties voor lopend, springen, double jump, bukken. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

- Game Over Scherm (#22): Spel afgelopen scherm met statistieken. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

### Wat niet af is en waarom

Alle geplande items voor Sprint 3 zijn volledig afgerond.

## 4.2 Sprint 3 - Sprint Review

### Wat is af

| Issue | Status |
| --- | --- |
| #16 - 4-5 verschillende enemies | Done - Closed |
| #18 - Secondary button gadget | Done - Closed |
| #21 - Geanimeerde broccoli | Done - Closed |
| #22 - Spel afgelopen scherm | Done - Closed |

### Wat is niet af

Geen items. Alle geplande features zijn afgerond.

### Waarom niet

Niet van toepassing - alle items zijn succesvol opgeleverd.

### Eindresultaat van het project

Na Sprint 3 was de game inhoudelijk compleet met alle gameplay features. Sprint 4 zou zich richten op audio, tutorial en afronding.

## 4.3 Sprint 3 - Retrospective

### Wat ging goed?

- Het team werkte efficiënt samen en alle taken werden op tijd afgerond.

- De animaties voegen veel toe aan de speelervaring.

- De variatie in vijanden maakt het spel uitdagender.

### Wat ging niet goed?

- De balans tussen verschillende enemy types vergde veel iteratie.

### Wat hebben we geleerd?

- Playtesting is essentieel voor het balanceren van vijanden en difficulty.

### Wat zouden we anders doen?

- Meer tijd reserveren voor playtesting en balancing.

# 5. Sprint 4 - Audio & Presentatie (Week 7-8)

## 5.1 Sprint 4 - Documentatie

### Sprint planning

Sprint 4 was de laatste sprint en besloeg week 7 en 8. De focus lag op audio, tutorial en settings, laatste bugfixes, en de eindpresentatie.

### Sprint doel

Het hoofddoel was het afleveren van een compleet, gepolijst eindproduct met audio, tutorial functionaliteit, en alle benodigde documentatie.

### Wat er is opgeleverd

- Tutorial + Settings (#20): Interactieve tutorial met prompts/tooltips. Settings menu met keybinds, audio sliders en accessibility. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

- Sound Effects (#23): Audio-effecten voor game events. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg en Max Kotteman.

- Block Functie (#25): Functie om projectielen te blokeren. Toegewezen aan: Rutger Wijnberg.

- Documentatie & Presentatie: Technische documentatie, gameplay video en presentatie slides.

### Wat niet af is en waarom

Alle geplande items zijn volledig afgerond. Het project is succesvol opgeleverd.

## 5.2 Sprint 4 - Sprint Review

### Wat is af

| Issue | Status |
| --- | --- |
| #20 - Tutorial + Settings | Done - Closed |
| #23 - Sound effects | Done - Closed |
| #25 - Block functie | Done - Closed |
| Documentatie | Compleet |
| Presentatie | Compleet |

### Wat is niet af

Geen items. Alle geplande features en documentatie zijn afgerond.

### Eindresultaat van het project

Het eindproduct is een volledig speelbare arcade-game met alle geplande features. Het spel bevat main menu, highscore systeem, tutorial, settings, meerdere vijandtypes, geluidseffecten en progressief difficulty systeem. Het project is succesvol afgerond binnen 8 weken.

## 5.3 Sprint 4 - Retrospective

### Wat ging goed?

- De audio voegt veel sfeer toe aan het spel.

- De tutorial maakt het spel toegankelijk voor nieuwe spelers.

- De eindpresentatie was goed voorbereid dankzij de wekelijkse meetings.

### Wat ging niet goed?

- Sommige geluidseffecten moesten worden vervangen wegens licentiekwesties.

### Wat hebben we geleerd?

- Audio-assets moeten vroeg worden geselecteerd en gecontroleerd op licenties.

- Goede documentatie en GitHub-gebruik maken samenwerking veel makkelijker.

### Wat zouden we anders doen?

- Eerder beginnen met audio-integratie.

- Acceptatiecriteria strenger formuleren aan het begin van elke sprint.

# 6. Blokkades & Oplossingen

## Blokkade 1: Parallax Performance Issues

- Wat was het probleem? De parallax-achtergrond (#7) had moeite om stabiele 60 FPS te behalen.

- Waardoor kwam het? De initiële implementatie creëerde continu nieuwe tile-objecten, wat veel geheugenallocaties veroorzaakte.

- Hoe hebben we het opgelost? Object pooling geïmplementeerd voor tileable assets.

- Wat hebben we hiervan geleerd? Object pooling is essentieel voor performance-kritische systemen met herhalende elementen.

## Blokkade 2: Difficulty Curve Balance

- Wat was het probleem? Bij versnelde map (#14) en segment generator (#9) ontstonden onmogelijke jumps.

- Waardoor kwam het? De difficulty curve hield geen rekening met maximale springafstand bij hogere snelheden.

- Hoe hebben we het opgelost? Difficulty manager met drempels/formules voor speed-up en validatie van obstakel-layout.

- Wat hebben we hiervan geleerd? Game feel en fairness moeten continu worden getest bij difficulty aanpassingen.

## Blokkade 3: State Machine Complexiteit

- Wat was het probleem? Player movement (#6) had problemen met state transities bij combinatie van dubbel jump, bukken en aanvallen.

- Waardoor kwam het? Onduidelijke transities in state machine (idle/run/jump/double/crouch/attack).

- Hoe hebben we het opgelost? State machine herschreven met duidelijke entry/exit conditions en input debouncing.

- Wat hebben we hiervan geleerd? Een state diagram vooraf tekenen voorkomt veel bugs.

# 7. Eindresultaat

## 7.1 Opgeleverde Features

| Feature | Beschrijving |
| --- | --- |
| Player Movement | Lopen, springen, dubbel jump, bukken, attack |
| Parallax Achtergrond | Oneindige scrollende achtergrond met meerdere lagen |
| Level Generation | Segment-gebaseerde oneindige parkour |
| Score Systeem | Score op basis van afstand, kills en coins |
| Muntensysteem | Coins verzamelen met visuele/audio feedback |
| Enemy Systeem | 4-5 verschillende vijandtypes met uniek gedrag |
| Power-ups | Shield, Fire Rate, Bom |
| Main Menu | Start, Settings, Quit |
| Highscore Systeem | Persistente highscore lijst |
| Difficulty Scaling | Map snelheid schaalt met score |
| Gadget Systeem | Secondary button voor abilities |
| Animaties | Volledige sprite-animaties voor broccoli |
| Sound Effects | Audio feedback voor game events |
| Block Functie | Projectielen blokkeren |
| Game Over Scherm | Statistieken na afloop |
| Tutorial | Interactieve tutorial met prompts |
| Settings Menu | Keybinds, audio, accessibility |

## 7.2 Projectstatistieken

| Statistiek | Waarde |
| --- | --- |
| Projectduur | 8 weken |
| Aantal sprints | 4 |
| Sprint meetings | Wekelijks (8 totaal) |
| Totaal aantal issues | 15+ |
| Issues afgerond | 100% |
| Teamleden | 3 |

## 7.3 Conclusie

Het project Broccoli Blitz is succesvol afgerond binnen 8 weken. Het team heeft gedurende 4 sprints met wekelijkse meetings alle geplande features geïmplementeerd. De samenwerking via GitHub en Discord verliep soepel, en het gebruik van een duidelijke backlog met issues en milestones heeft bijgedragen aan een gestructureerde aanpak.

De game biedt een uitdagende speelervaring met responsieve controls, gevarieerde vijanden, en een progressief difficulty systeem. De toevoeging van power-ups, muntensysteem, tutorial en highscore functionaliteit zorgen voor replay value.

Het team heeft waardevolle lessen geleerd over game development, agile werken met wekelijkse sprints, en het belang van goede communicatie en documentatie.

--- Einde Document ---